## Slide 1
凯撒ERP一期成果与二期建设重点
一期已完成 142项
共166项：业务端67/86 供应商端49/49 集团端26/31
二期待建设 173项
业务端99项 渠道端39项 集团端35项
资源与产品
资源主数据、供应商及领队档案
产品线路、单团询报价、佣金政策
旅游业务深化
邮轮、航服、单项与组合、签证、定制会奖
动态采购、资源损耗与分阶段结算
订单与履约
预订与订单、团期名额、出团资源
售后处理、门店下单及对账
客户经营与渠道建设
储值会员积分、活动优惠券
官网、游客/分销小程序、领队端及在线旅游平台
供应商协同
自主编品、价格余位、接单回复
智能资料识别、账单核对及发票提交
财务处理与经营分析
内部往来、佣金返点、外币、支付及票据
收付账龄、损益毛利、产品渠道贡献及预算
集团管理与基础财务
组织权限、岗位员工、系统配置
收款、退款转款及发票基础流程
系统对接与数据接续
通通游/美游、12301及三方合同、致远、NC
供应商功能完善、历史数据接续及备份恢复
一期待收尾 24项
合同与签证、通通游同步及验收、致远对接、预收/预存/付款/预付/结算、报表及NC、电销
其中会员与营销5项已注明二期开发
来源：开发进度表 (3).xlsx（6张子表）。按“进度=100%”统计完成项，联调及验收栏为空。
Notes: 数据来源：/Users/qiu/Downloads/开发进度表 (3).xlsx，六张子表。
一期为业务端、供应商端、集团端三表，功能项非空的实质条目数分别为86、49、31，总计166项。按进度列等于1统计完成数67、49、26，总计142项。未完成24项，其中10项进度为50%至90%，14项为0%。业务端第65、66、86、87、88行注明二期开发，仍包含在原表一期166项分母中。
一期范围：业务端C3:L88、供应商端C3:L51、集团端C3:L33。集团端第24行为未编号的审批配置，已计入。
二期为业务端（二期）C2:K100、渠道端（二期）C2:K40、集团端（二期）C2:K36，分别99、39、35项，总计173项，进度均为0。二期内容按业务领域归并展示，不以功能项数作为工作量权重。
已完成内容按表内登记状态归纳，供应商端个别描述仍保留待确认事项，联调和验收状态栏均未填写，不能据此认定已经正式验收。
NC指集团财务核算系统。在线旅游平台包括OTA与分销渠道。